PROJECT PROPOSAL PeopleCore HR 기반 통합 ERP 플랫폼 2026년 03월 23일

1. 프로젝트 개요

PeopleCore는 기업의 인사(HR) 업무를 중심으로 전자결재, 협업 도구, AI 기능을 하나의 플랫폼에 통합한 HR 기반 ERP 솔루션입니다. 중소·중견기업이 별도의 솔루션 없이 임직원 관리부터 급여, 성과평가, 사내 커뮤니케이션까지 단일 시스템으로 운영할 수 있도록 설계합니다.

1-1. 프로젝트 정보

| 구분 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | PeopleCore — HR 기반 통합 ERP 플랫폼 |  |
| 목표 | 임직원 업무 전반의 디지털 통합 관리 |  |
| 대상 | 50~1,000인 규모 중소·중견기업 | B2B SaaS |
| 추진 기간 | 2026년 3월 ~ 2026년 5월 (2개월) |  |
| 예상 사용자 | HR 담당자, 임직원, 경영진 |  |

1-2. 배경 및 필요성

- 국내 중소기업의 70% 이상이 HR·근태·급여를 서로 다른 시스템으로 분산 운영 중

- 시스템 파편화로 인한 데이터 불일치, 이중 입력, 업무 지연 문제 심화

- 클라우드 SaaS 전환 수요 증가 — 설치형 ERP 유지보수 비용 부담

- AI 기반 업무 자동화(챗봇, 회의 요약) 수요 급증

- 국내 HR SaaS 시장 연평균 18% 성장 전망 (2026~2030)

2. 서비스 모듈 구성

PeopleCore는 총 13개 모듈로 구성되며, 필수 모듈 12개는 MVP에 포함됩니다.

| No | 모듈명 | 주요 기능 | 구분 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 전자결재 | 기안·결재·반려·위임 등 워크플로우 기반 문서 승인 처리 | 필수 |
| 2 | 게시판 | 공지사항·자유게시판·부서별 게시판 및 첨부파일 관리 | 필수 |
| 3 | 주소록 | 조직 구성원 연락처 통합 관리 및 즐겨찾기 | 필수 |
| 4 | 캘린더·일정관리 | 개인·팀·부서 일정 공유, 반복 일정, 외부 캘린더 연동 | 필수 |
| 5 | 문서관리 | 문서 버전 관리, 전자서명, 보존 기간 설정 | 필수 |
| 6 | 챗봇 AI | 규정·복무·급여 등 사내 FAQ 자동 응답 AI 어시스턴트 | 필수 |
| 7 | 화상회의·AI요약 | 실시간 화상 회의 및 회의록 자동 생성·요약 | 필수 |
| 8 | 메일 | 사내 메일 시스템, 대용량 첨부, 보안 메일 발송 | 필수 |
| 9 | 조직도 | 계층형 조직도 시각화, 인사 발령 연동 자동 갱신 | 필수 |
| 10 | 통합검색 | 문서·메일·게시글·인물 전사 통합 검색 | 필수 |
| 11 | 근태·연차 | 출퇴근 기록, 연차 발생·소진, 초과근무 관리 | 필수 |
| 12 | 급여 | 급여 산정·명세서 발행·4대보험·연말정산 | 필수 |
| 13 | 성과평가 | 목표 설정(MBO), 다면 평가, 평가 결과 관리 | 선택 |

3. 핵심 기능 상세

3-1. 근태·연차 관리

- 출퇴근: 회사 IP 기반 출퇴근 기록

- 연차 발생: 입사일 기준 근로기준법 자동 적용

- 유연근무·교대근무 스케줄 지원

- 초과근무 사전·사후 승인 결재 연동

3-2. 급여 관리

- 직급·호봉 기반 기본급 자동 산정

- 4대보험·소득세·지방소득세 자동 계산

- 전자 급여 명세서 발행

- 연말정산·지급명세서 발행

3-3. 전자결재

- 기안→상신→결재→완료 워크플로우

- 결재선 템플릿 저장 및 위임·전결 설정

- 결재 현황 대시보드 및 기한 초과 알림

3-4. AI 기능

- 챗봇 AI: 사내 규정·급여 관련 FAQ 자동 응답 (GPT-4o 기반)

- 화상회의 AI 요약: 실시간 STT → 회의록 자동 생성 및 핵심 결정사항 추출

- 통합검색: Elasticsearch 기반 전사 문서·메일·게시글 시맨틱 검색

4. 개발 로드맵

| 단계 | 구분 | 포함 모듈 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 (2주) | MVP 개발 | 전자결재, 근태·연차, 급여, 조직도, 게시판, 주소록 | 핵심 HR 기능 완성 |
| Phase 2 (2주) | 확장 기능 | 캘린더, 문서관리, 메일, 통합검색, 챗봇 AI | 업무 협업 기능 추가 |
| Phase 3 (2주) | AI 고도화 | 화상회의·AI요약, 성과평가, 고급 분석 대시보드 | AI 기반 기능 완성 |
| Phase 4 (2주) | 안정화·출시 | QA, 성능 최적화, 보안 감사, 정식 런칭 | 상용 서비스 오픈 |

5. 기술 스택

| 영역 | 기술 스택 |
| --- | --- |
| Frontend | Vue, React 18, TypeScript, TailwindCSS, Zustand |
| Backend | REST API(Java Spring) + WebSocket, kafka, Node.js (NestJS), |
| Database | MySQL (RDB), Redis (캐시), Elasticsearch (검색) |
| AI/ML | OpenAI GPT-4o (챗봇·요약), Whisper (STT) |
| 화상회의 | 파이썬 기반의 센서 라이브러리, WebRTC + LiveKit |
| 인프라 | AWS (ECS, RDS, S3, CloudFront), Docker, GitHub Actions |
| 보안 | JWT, OAuth2.0, AES-256, 접근 제어(RBAC) |

6. 비즈니스 모델

6-1. 수익 구조

- 구독형 SaaS: 인원 구간별 월정액 (예: 50인 이하 49만원/월, 100인 이하 89만원/월)

- 모듈 ADD-ON: 화상회의·AI요약, 성과평가 등 선택 모듈 추가 과금

- 구현 지원: 초기 도입 셋업·데이터 마이그레이션 프로젝트 서비스

- API 연동: 외부 시스템(회계·ERP) 연동 유상 제공

6-2. 타깃 고객

- 1차 타깃: HR 전담 인력이 1~3명인 50~200인 중소기업

- 2차 타깃: 그룹웨어 노후화로 교체 검토 중인 200~1,000인 중견기업

- 채널: HR 컨퍼런스, 중소기업중앙회, 파트너 컨설팅사

7. 기대 효과 및 KPI

| KPI 항목 | 목표 수치 |
| --- | --- |
| MVP 출시 | 2개월 내 핵심 모듈 상용 배포 |
| 초기 고객 | 베타 기업 10개사 확보 |
| 시스템 안정성 | 서비스 가용성 99.9% 이상 |

7-1. 정성적 기대 효과

- HR 담당자 반복 업무 50% 이상 자동화 → 전략 업무 집중

- 임직원 셀프서비스 강화 → 문의 응대 시간 감소

- 데이터 일원화로 경영진 의사결정 속도 향상

8. 리스크 및 대응 방안

- 기술 리스크: AI API 의존성 → 자체 룰 엔진 병행 운영으로 폴백 구성

- 보안 리스크: 민감 개인정보(급여·인사) 처리 → ISMS-P 인증 추진, AES-256 암호화

- 시장 경쟁: HR 특화 기능으로 차별화

- 고객 이탈: 데이터 락인 우려 → 표준 포맷 데이터 내보내기 제공

- 개발 지연: 범위 과대 설정 → Phase별 MVP 우선, 범위 엄격 통제

9. ESG 경영 기여

PeopleCore는 단순 업무 효율화를 넘어 기업의 ESG 경영 목표 달성을 지원합니다.

E — 환경 (Environment)

- 페이퍼리스: 전자결재·문서 디지털화로 종이 사용량 감축

- 파일 경량화·중복 제거로 서버 전력 소비 감소

- 급여명세서·계약서 전자 발행으로 우편물 제로화

S — 사회 (Social)

- 장애인·고령자도 쓸 수 있는 접근성(Accessibility) 설계 — WCAG 2.1 AA 준수

G — 거버넌스 (Governance)

- 인사·급여 데이터 접근 권한(RBAC) 관리 → 정보 유출 방지

- 경영진용 ESG 대시보드 — 탄소 감소량, 페이퍼리스 현황 수치화

- 공시 의무 대응용 ESG 보고서 자동 생성

ESG 측정 지표

| 축 | 항목 | 측정 방식 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| E | 종이 절감량 | 전자문서 처리 건수 x 평균 용지 수 | 연 30% 감축 |
| E | 탄소 감소량 | 절감 용지·우편물 기반 CO2 환산 | 수치 자동 산출 |
| S | 접근성 준수율 | WCAG 2.1 AA 기준 자동 점검 | 100% 준수 |
| G | 권한 위반 건수 | RBAC 접근 로그 분석 | 0건 목표 |
| G | ESG 보고서 발행 | 대시보드 데이터 자동 집계 및 출력 | 분기 1회 |

PeopleCore 사람이 중심이 되는 일터를 만듭니다.